

1. Риск: нарушение безопасности облачной системы управления документами. Немедленный ответ: Улучшите протоколы безопасности системы. Дополнительный анализ: Проведите тестирование на проникновение. Влияние на время: установка и настройка системы +2 дня.

2. Риск: потеря данных из-за сбоя системы. Немедленный ответ: Обеспечьте регулярное резервное копирование данных. Дополнительный анализ: просмотрите план аварийного восстановления. Влияние времени: установка и настройка системы +1 день.

3. Риск: проблемы несовместимости с существующим программным обеспечением. Немедленный ответ: Проведите тестирование на совместимость. Дополнительный анализ: Изучите потенциальные обходные пути. Влияние времени: Разработка архитектуры системы +1 день.

4. Риск: Ключевой поставщик облачной системы прекращает свою деятельность. Немедленный ответ: Определите альтернативных поставщиков. Дополнительный анализ: оценка процесса миграции. Влияние времени: Исследование и выбор подходящей облачной системы управления документами +3 дня.

5. Риск: узкие места в производительности, влияющие на взаимодействие с пользователем. Немедленный ответ: Оптимизируйте системные ресурсы. Дополнительный анализ: профилирование и настройка производительности. Влияние на время: тестирование производительности системы +1 день.

6. Риск: нормативные изменения, влияющие на соответствие системы. Немедленный ответ: обновить систему в соответствии с новыми правилами. Дополнительный анализ: Юридическая проверка требований соответствия. Влияние на время: Мониторинг и поддержание производительности системы +2 дня.

7. Риск: Критическая текучесть кадров во время внедрения системы. Немедленный ответ: передача знаний остальным членам команды. Дополнительный анализ: перераспределить задачи и ресурсы. Влияние времени: Обучение пользователей и внедрение системы +1 день.

