* 1. Описать основных участников вашего проекта (заинтересованные стороны и команду проекта)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Описание** |
| **Заинтересованные стороны проекта** | |
| Инвесторы | Финансируют проект и имеют интерес в его успешной реализации. |
| Пользователи | Конечные пользователи продукта, чьи потребности должны учитываться в ходе разработки. |
| **Команда проекта** | |
| Руководитель проекта | Отвечает за общее управление и координацию задач. |
| Разработчики | Занимаются созданием продукта или услуги в соответствии с заданными требованиями. |
| Дизайнеры | Отвечают за внешний вид и пользовательский интерфейс продукта. |
| Тестировщики | Проверяют работоспособность и качество продукта перед выпуском. |

* 1. Провести идентификацию рисков вашего проекта
* **Структура таблицы идентификации рисков**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип риска** | **Описание риска** | **Влияние** | **Степень влияния** | **Вероятность возникновения** | **Заинтересованная сторона** | **Действия по реагированию на риск** |
| Технический | Проблемы интеграции между модулями, приводящие к сбоям в работе системы. | Задержки в сроках реализации проекта, возможная потеря данных | Высокая | Средняя | Группа разработки проекта | регулярное тестирование, раннее выявление проблем интеграции, планы действий в чрезвычайных ситуациях. |
| Ресурс | Ключевой член команды неожиданно покидает проект. | Нарушение хода реализации проекта, пробел в знаниях. | Средняя | Низкая | Менеджер проекта | Перекрестное обучение членов команды, документирование процессов, планирование преемственности. |
| Объем | Клиент запрашивает существенные изменения после начала проекта. | Увеличение затрат, задержки проекта. | Высокая | Высокая | Владелец проекта | Четкое определение объема работ, регулярное общение с клиентом, процедуры контроля изменений. |
| Внешний | Нормативные изменения, влияющие на требования проекта. | Проблемы с соблюдением требований, необходима дополнительная работа. | Средняя | Средняя | Сотрудник по обеспечению соответствия проекта | Мониторинг обновлений нормативной базы, соответствующая адаптация планов проектов, юридические консультации. |